调用链监控平台项目

测试报告

作者：张雨

时间：2017/06/15

目录

目录	2

1.	概述	3

2.	测试时间、地点及人员	3

3.	测试环境	3

4.	缺陷统计	3

4.1	测试缺陷数据统计	3

4.2	缺陷详情	4

5.	测试节点总结	7

6	测试总结评估及改进建议	7

7	附件	8

- 概述

本报告是基于SIT测试环境和生产环境对调用链监控平台项目进行的测试活动的总结，目标是根据反馈的测试结果为开发人员对软件产品进行完善和优化提供依据。

- 测试时间、地点及人员

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 测试轮次 | 第一轮测试：基于SIT环境环境 第二轮测试：基于生产环境 |
| 测试时间 | 第1轮：4天 2017-6-8 至 2017-6-13 第2轮：1天 2017-6-14 至 2017-6-14 |
| 测试地点 |  |
| 测试人员 | 张雨 |

- 测试环境

| 软件环境 | 软件名称 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 调用链监控平台 | SIT测试环境 | http://tracertest.cloudytrace.com |
|  | 调用链监控平台 | 生产环境 | http://tracer.cloudytrace.com |

- 缺陷统计

- 测试缺陷数据统计

测试缺陷统计表

| 测试轮次 | 人力（人*天） | 新增缺陷数 | 缺陷类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功能 | UI/体验 |
| 1 | 4人/天 | 37 | 13 | 24 |
| 2 | 1人/天 | 4 | 2 | 2 |
| 总计 | 5人/天 | 41 | 15 | 26 |

- 缺陷详情

| 编号 | 现象描述 | 问题类型 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控平台的切换列表（APP性能监控、网站统计分析等），名称显示需要优化，"服务端调用链监控"在列表中显示为"调用链"，应该为"服务端调用链监控" | 界面 | 高 |
| 2 | 帮助文档中，点击左侧树结构某一菜单，如"服务端性能&调用链监控"下的"简述"，每点击一次，右侧页面都会有向下滚动，预期不应该有滚动 | 界面 | 中 |
| 3 | 1.概览页>错误数tab下的表格宽度与其他tab下（如服务调用量、应用访问量、链路调用情况）的表格高度不一致，建议优化为一致 2.另外表格的颜色风格也跟其他tab下不一致，不是每一行之间蓝色、白色交替，建议优化为一致 | 界面 | 高 |
| 4 | 概览页>错误数tab下，出现某一个应用的错误数为4，但是点击”异常详情”进入后，无数据显示 的情况，也有错误数和异常详情中显示的数量不一致的情况 | 功能 | 高 |
| 5 | 概览页，查看图表曲线图，选择时间跨度为最近6小时，如12-18点，如果12-13点没有数据，则曲线图仅显示13-18点的变化曲线，既然用户有主动选择6小时跨度的意愿，就应该完整展示出该时间段的趋势变化，此时应该显示12-18点的完整曲线 | 页面 | 中 |
| 6 | 概览页，当前在”应用访问量”tab下查看数据，切换时间（如最近一小时切换到最近30分钟），表格刷新，但没有停留在”应用访问量”tab，而是恢复到了错误数tab下，应该保持在当前tab | 页面 | 高 |
| 7 | 查看"链路详情页"没有数据 | 功能 | 高 |
| 8 | 应用关联分析，点击某一链路进入查看，出现2次页面布局乱掉的情况，刷新后恢复正常，如图 | 页面 | 中 |
| 9 | 添加关注链路>top10页面，建议缩小并固定top10区域大小，在右侧增加滚动条 | 页面 | 高 |
| 10 | 添加关注链路>top10页面，右侧增加关注按钮，目前这个关注路链路的操作路径有些长 | 功能 | 高 |
| 11 | 关注链路页，取消关注后没有提示，应增加提示，同其他页面取消关注的提示保持一致 | 功能 | 高 |
| 12 | 链路详情页，取消关注失败 | 功能 | 高 |
| 13 | 链路详情页，关注链路填写链路命名，如果命名为空，建议增加提示信息（参考命名重名时的提示） | 功能 | 中 |
| 14 | 链路详情页,应用名的换行，建议不要超过该行左侧的三角形标记，影响层级展示的效果（其他页面有这样层级展示的页面，都需要如此） | 页面 | 高 |
| 15 | 实时链路查询，按照错误链路进行筛选，提示信息应该有“无链路数据”和“无错误链路数据”区分，当前统一提示为“无链路数据”，不准确 | 页面 | 中 |
| 16 | 关注链路页>添加关注链路>top10，增加traceId的列宽 | 页面 | 中 |
| 17 | 应用关联分析，按照“我关注的”和“错误的”的进行筛选，如果没有关注的或者错误的应用，当前提示均为“当前时间段内无应用数据”，提示不准确 | 页面 | 中 |
| 18 | 应用关联分析，使用搜索功能。输入汉字“你好”，回车，展示了全部数据，预期应该没有结果 | 功能 | 中 |
| 19 | 实时链路查询，一次性展示出全部数据，数据量比较庞大，分页也比较多，如此多分页对用户意义不大，基本不会一直“下一页”点下去，该场景下用搜索功能更为贴近实际。建议考虑最多显示一定数量，比如200条，并给出如“最多显示200条”的合理提示 | 功能 | 中 |
| 20 | 实时链路查询，选择出错应用，但查看错误信息却没有内容 | 功能 | 中 |
| 21 | 汇总各页面需要增加鼠标手型的提示 a.所有页面的时间选择控件点击 b.应用关联分析页中的 大盘图点击 c.服务品质分析页中的 服务：（类型 all）选择框 d.d.服务分析>调用来源的 服务：（类型 all）选择框 e.系统设置中的是否开启调用链监控 f.系统联系人,添加联系人 | 页面 | 中 |
| 22 | 服务品质分析，按照服务类型筛选，正常在没有说明的情况下使用者思路应该是在下方数据展示按照这个服务类型筛选作为前提进行搜索的结果（如：类型选择rsf，右侧为all 那下方的查询结果应该均为rsf类型的数据），此处能否优化？ | 功能 | 中 |
| 23 | 服务品质分析，搜索区域，当前格式为“服务：（类型 REDIS...）”，建议改成“服务类型：（REDIS...” | 界面 | 低 |
| 24 | 服务品质分析，服务拓扑展示是否还有优化显示的空间？如果拓扑图比较复杂分支比较多，显示区域明显不够，需要下拉很大一片区域，参考建议考虑区域放大显示比如全屏的形式或其他合适的方案！ | 界面 | 低 |
| 25 | 服务调用分析，调用来源和流向，图表上的鼠标气泡提示信息显示为“调用量”，应该为“QPS” | 功能 | 高 |
| 26 | 服务调用分析，调用来源和流向，详情处有调用两、平均耗时、错误数排序方式的筛选。 1.如果该排序方式的选择有影响到上方的图表，建议将筛选模块的位置上移到图表区域上方，另外：当前的按方式筛选后，图表区域有刷新，但是数据未变化 2.如果该排序方式的选择不应该影响到上方的图表，建议点选的时候上方的图表区域不要刷新 | 功能 | 高 |
| 27 | 服务调用分析，调用来源和流向，图表支持全屏和缩放功能，点击按钮会有的气泡文字提示，建议：提示信息分为“全屏”和“缩放”，当前均提示为“缩放” | 页面 | 低 |
| 28 | 服务调用分析，调用来源和流向，右侧饼图，有气泡提示信息，是否有优化空间，当前存在气泡的提示内容不全的情况 | 功能 | 中 |
| 29 | 服务调用分析，调用来源和流向，来源一览和来源分布，都有团为“？”的帮助信息图标，鼠标置于后提示显示文字“调用来源一览”和“调用来源分布”，当前页面中已经清晰明显的显示出该图表为“调用来源一览”和“调用来源分布”，就不用在做这个提示了 | 界面 | 低 |
| 30 | 服务调用分析，调用来源和流向，右侧饼图，能否在鼠标置于饼图下方的应用名称出，增加气泡提示出名称的全部信息，当前饼图中没有方式可以查看到完整的应用名称 | 界面 | 中 |
| 31 | 饼图保存到本地，包括全屏下保存到本地，均存在应用名称信息展示不全的问题，能否优化？ | 页面 | 中 |
| 32 | 大盘分析>DB分析，“类型”，建议修改为“读写类型”，当前可能跟其他页面的服务类型理解混淆 redis分析页面同此 | 界面 | 中 |
| 33 | 大盘分析>DB分析，按耗时排序有误 redis分析、esb分析、rsf分析同此 | 功能 | 中 |
| 34 | 系统设置和系统联系人页面进入后，信息读取时间略长，是否有优化空间？ | 功能 | 中 |
| 35 | 系统设置页，"是否开启调用链监控功能"建议不要换行，如右图 | 界面 | 中 |
| 36 | 系统联系人页，系统选择"物流系统"，点击添加联系人后，系统显示为null，如右图 | 功能 | 中 |
| 37 | 系统联系人页，告警方式当前只有短信，建议不需要做出选择框的样式 | 界面 | 中 |
| 38 | 各个页面的查询响应时间比较长 | 功能 | 高 |
| 39 | 应用关联分析的布局，进入查看应用，拓扑图中存在遮盖，是否能优化？如右图 | 界面 | 中 |
| 40 | 调用来源和调用流向页，数据多的时候，图表曲线，应用名称显示比较乱 | 页面 | 中 |
| 41 | 调用来源和调用流向页，包括大盘分析的4个页面，进入页面加载数据过程中用户只能看到个空白的页面 数据加载中的提示看不到（实际有正在加载的提示，但是显示在页面的下方，用户不滑动是看不到的） | 界面 | 中 |

- 测试节点总结

- 本次调用链监控平台的的测试主要偏向于前端和功能体验性测试

- 测试过程发现的问题主要集中体现在功能体验的优化和UI体验的优化。其中功能性优化问题15个，UI体验优化问题26个，未发现严重性、阻塞性问题

- 因当前项目规划和测试时间的特殊性，仅反馈了以上问题，问题尚在修复计划中，暂未完成回测验证

6	测试总结评估及改进建议

6.1	总结：

- 调用链监控项目功能覆盖较全面，能够满足各项功能以及使用者的需求。

- 通过多种测试方法对各个模块进行了测试,并且在测试时采用了多个测试场景历遍所有的功能，未发现过多的缺陷

- 但是它仍存在一些改进，分布在页面展示是否合理性、相关提示是否友好、操作过程是否繁琐、页面数据等待时间等几方面，这些缺陷并不是很明显，推测应该是系统在开发设计过程因为时间紧迫或其他的因素的影响中未能考虑全面造成。

- 发现的问题中，亟待优先解决的是系统数据的响应时间较长的问题。

- 此次调用链监控平台项目测试通过，与目标功能总体上是一致的，是一款功能全而且优秀的的系统，在今后的开发过程中还应该不断完善各项功能，特别是对数据响应的高效性和准确性。当然此系统中的存在的缺陷都应该得到相应的解决，如果不能那么就会影响用户体验过程。

6.2建议：

关于用户体验（前端）大体总结了几点经验，希望在本项目或者其他项目的开发中，能给开发人员一些参考。

一款软件的良好体验应该包括：

有用的：最基本的一点，正确的实现了用户的需求

易用的：从用户角度看，不好用的产品其实就是没用的产品，产品要让用户一看就知道怎么去用，更不是逼迫用户不得不去读用户手册。

好用的：这就包括软件的运行效率等方面，用户最不愿意做的事情的就是盲目的等待

亲切的：良好的人机交互，开发过程中以用户为中心，体现到产品的各个细节。软件开发者要做的是软件适应用户，而不应是用户来适应软件。

举  例：

- 导航>用户清晰知道自己现在哪，用户也能清晰知道怎么去哪儿

- 帮助和支持>需要帮助时能方便的得到帮助并顺利解决

- 工作流>与大众对工作流程的习惯性一致

- 错误处理>要让用户很难去犯错，但犯错了要很容易纠正要很容易纠正

- 反馈信息>用户知道自己在做什么，已经做了什么，必要时还要告诉他们即将要发生什么

- 功能>系统正确的帮我做了我想做的事

- 清晰度>没有模棱两可的文字，没有难懂的词汇

- 高效>别让用户盲目的等待，他会觉得自己很傻

- 风格一致>系统页面风格要一致，功能类似的操作按钮或者模块分布各个页面是统一的

- 操作预判>提供大量且准确的缺省值，内容较多时提供强大的查询和合理的排序

7	附件

缺陷详情和反馈情况请参考《问题跟踪列表》